**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017.7.11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910226 | 姓名 | 陈飞 |
| 学号 | 515030910236 | 姓名 | 金炜 |
| 学号 | 515030910425 | 姓名 | 李帅卿 |
| 学号 | 515030910225 | 姓名 | 田兆心 |
| 项目名称 | 在线问卷带调查网 | | |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 实际起止日期 | 2017/7/4——2017/7/11 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 优化了登录和注册模块 2. 修改model和dao层以适应问卷的service接口 3. 实现了问卷创建、查看、修改、填写、发布等基本功能 4. 实现前后端通信，完成R1版本 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 分工上仍有不明确之处，且部分组员对自己的分工做起来有困难 2. 整合时仍有返工，没有参考最新架构去做，而且接口出现了一些问题 3. 整体上效率偏低，工作整合花费了许多不必要的时间 | | | |
| 经验和教训：   1. 分工方面虽然有所进步，但是实际做出来的成果依然有些问题，在整合工作成果方面需要加强配合 2. 在迭代前就应先熟悉和学习将要使用的语言，以免在过程中出现不会使用，导致拖延日程的问题 3. 做各自分配的工作时要时刻关注最新的架构和框架，以免出现不必要的大规模返工 | | | |