**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 评估日期：2017.6.28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910226 | 姓名 | 陈飞 |
| 学号 | 515030910236 | 姓名 | 金炜 |
| 学号 | 515030910425 | 姓名 | 李帅卿 |
| 学号 | 515030910225 | 姓名 | 田兆心 |
| 项目名称 | 在线问卷带调查网 | | |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 实际起止日期 | 2017/6/26——2017/6/28 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 完成了小组git仓库的建立，成员完成了eclipse javaEE开发环境的搭建 2. 完成了预期版本1的数据库SQL script，E-R图的制作 3. 完成了部分数据库table到java类的映射和model层的建立 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 数据库仅适用于预期版本1，且随开发仍然可能变更数据库结构 2. Github的使用尚不熟练，还无法使用Github有效地管理工程 3. 数据库变更和model层的变更未能立刻同步，造成返工。 | | | |
| 经验和教训：   1. 难以分工，每个成员的开发和成果依赖于其他成员的工作，容易造成返工且难以同时工作。 2. 还需要继续熟悉github的使用 3. 组员对其他方面内容不熟悉，还要继续学习其他方面操作，方便沟通和互相帮助 4. 应该尽快细化之后的计划，防止实际操作时超时 | | | |