**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 评估日期：2017.6.28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910226 | 姓名 | 陈飞 |
| 学号 | 515030910236 | 姓名 | 金炜 |
| 学号 | 515030910425 | 姓名 | 李帅卿 |
| 学号 | 515030910225 | 姓名 | 田兆心 |
| 项目名称 | 在线问卷带调查网 | | |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 实际起止日期 | 2017/6/29——2017/7/4 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 完成软件架构原型，hibernate O-R映射 2. 完成了model层和dao层的设计和实现 3. 完成了登录和注册模块的接口设计，以及部分测试 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 数据库结构仍不完善，之后可能会做比较大的调整 2. 由于接口设计是分工做的，一部分接口无法兼容，导致一定的返工 3. 对css，js等语言不够熟悉，在参考网上资料时自己编写仍有一定难度 | | | |
| 经验和教训：   1. 分工方面虽然有所进步，但是实际做出来的成果依然差强人意，在整合工作成果方面需要加强配合 2. 在迭代前就应先熟悉和学习将要使用的语言，以免在过程中出现不会使用，导致拖延日程的问题。 3. 利用Github进行项目管理的操作已经基本熟悉 4. 下一次迭代前或开始时就应集体学习一下将要使用的语言和工具 | | | |